樟市镇部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况。

樟市镇人民政府的主要职责是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

樟市镇人民政府下设10个党政机构，分别是：1、党政综合办公室，承担镇党委、政府日常事务，负责文电、会务、机要保密统计、档案、接待、综合协调、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；2、人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；3、党建办公室（组织人事办公室），负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；4、纪检监察办公室，承担镇党的纪律检查等有关工作；5、公共服务办公室（党群服务中心，统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；6、综合治理办公室，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解等工作；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作；8、规划建设办公室（生态环境保护办公室），承担建设规划的编制和报批；9、应急管理办公室，负责安全生产、防风防汛防旱等工作；10、农业农村办公室（经济发展办公室），负责扶贫开发、移民、农业等方面工作。下属事业单位4个：财政所、公共服务中心、退役军人服务站、敬老院。

樟市镇行政编制61名、事业编制22名，截至2022年12月31日，实有财政供养行政在职人员59名（含机关工勤2名、参公管理人员4名），财政供养事业在职人员19名。离休人员1名，退休人员18名。

（二）收支总体情况。

2022年财政拨款收入1307.83万元，年末支出决算1307.83万元，其中一般公共服务支出879.71万元、社会保障和就业支出232.11万元、卫生健康支出33.79万元、农林水支出86.28万元、住房保障支出75.94万元。

（三）部门预算编制情况。

严格按照预算编制管理的相关规定和上级部门预算编制要求，科学合理编制2022年预算，按时完成了2022年预算编制工作。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2022年部门基本支出1275.23万元，其中人员经费支出1123.64万元、公用经费支出151.59万元。

（二）部门项目支出情况。

2022年部门项目支出61.28万元。

1、出水岩至青菜岩路基工程款项目：樟市镇出水岩至青菜岩路基工程于2020年12月11日开工建设，2021年2月完工验收。项目完成了建设现场场地清理，共清理表土面积4050㎡、伐树、挖根面积13500㎡、利用土方开挖运5759m³、弃石方开挖运4725m³；并按工期完成樟市镇出水岩至青菜岩路基工程，完善了樟市镇出水岩至青菜岩路基，使出水岩至青菜岩两个景点间交通更方便快捷，游客出行更舒心便利。此项目资金安排13.9万元，实际支出13.9万元，用于支付出水岩至青菜岩路基工程款。

2、芦溪公路路基拓宽工程款项目：樟市镇芦溪公路路基拓宽工程，由韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司承建，于2020年12月11日开工建设，2021年2月完工验收。项目完成了建设现场场地清理，共清理表土面积4850㎡、伐树、挖根面积6300㎡、利用土方开挖运6300m³、弃石方开挖运4600m³；并按工期完成樟市镇芦溪公路路基拓宽工程，有效改善了出入芦溪的交通拥堵情况，提升便捷度，解决人民群众出行难问题。此项目资金安排13.7万元，实际支出13.7万元，用于支付樟市镇芦溪公路路基拓宽工程30%工程款。

3、韶关市曲江区2020年度第四批次城镇建设用地植被恢复费项目：根据樟市镇城镇建设发展需要，樟市镇提交“韶关市曲江区2020年度第四批次城镇建设用地”使用林地审核审批申请，向区财政申请将该项目资金用于支付此批次樟市镇城镇建设用地植被恢复费。项目及时支付樟市镇城镇建设用地植被恢复费，推动樟市镇城镇建设，完善提升城镇建设设施，维护樟市城镇生态环境，有效提升居民生活环境舒适度。此项目资金安排54607元，实际支出54607元，用于支付韶关市曲江区2020年度第四批次城镇建设用地樟市镇城镇建设用地植被恢复费。

4、樟市镇东约垦造水田项目租金项目：樟市镇东约村垦造水田项目于2017年启动，项目建设需承担村民2018年上半年土地租金，为妥善解决租金问题，向区财政申请该项目资金用于支付樟市镇东约村垦造水田项目建设需承担租金。项目建设涉及村民土地面积940.866亩，按600元/亩/年的标准，解决了2018年上半年村民租金问题，及时稳定村民情绪，有效确保社会稳定，顺利推进东约村垦造水田项目建设。项目资金安排282259.8元，实际支出282259.8元，用于支付樟市镇东约村垦造水田项目建设所涉及的村民租金。

（三）三公经费情况。

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.34万元，年末支出7.34万元，其中公务用车运行维护费支出0.79万元、公务接待费支出6.55万元。

三、存在问题及下一步工作计划

自评中发现的问题，并针对存在的问题提出完善部门整体支出绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

对于部门整体支出绩效目标没有很好地按工作部门分解，部门整体支出取得的社会效益较好，在经济效益上不明显。

下一步将加强制定部门整体支出绩效目标的相关知识学习，提升我镇部门整体支出绩效目标制定的科学性、合理性、有针对性，充分发挥绩效工作效用。制定绩效目标前做好各业务部门工作的细分，认真分析汇总后制定整体支出目标，以便后期更好地绩效评价，进一步改进提升。

樟市镇人民政府

2023年4月20日