附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：出水岩至青菜岩路基工程款

项目单位：（公章）

填报人姓名：陈雨亭

联系电话：6493191

填报日期：2023年4月18日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）樟市镇出水岩至青菜岩路基工程于2020年12月11日开工建设，2021年2月完工验收，根据施工合同及工程结算，向区财政申请该项目资金用于支付出水岩至青菜岩路基工程30%工程款。

（二）综述项目自评等级和分数：优秀（100分）。严格按工作要求完成100%预期目标。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、项目资金安排13.9万元，实际支出13.9万元，用于支付出水岩至青菜岩路基工程款。

2、完成了建设现场场地清理，共清理表土面积4050㎡、伐树、挖根面积13500㎡、利用土方开挖运5759m³、弃石方开挖运4725m³；按工期完成樟市镇出水岩至青菜岩路基工程。

3、建设完善了樟市镇出水岩至青菜岩路基，使出水岩至青菜岩两个景点间交通更方便快捷，游客出行更舒心便利。

（二）存在问题

暂无。

三、整改措施

暂无。