附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2021年度）

评价类型：项目完成结果评价 £

项目名称：新电子政务科级机关与镇街电路

项目单位：韶关市曲江区政务服务数据管理局

填报人姓名：韩高洋

联系电话：6666315

填报日期：2022.03.22

曲江区政务服务数据管理局新电子政务科级机关与镇街电路项目2021年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目实施情况

1.项目基本情况。由中国电信韶关分公司提供[46条速率为1000M/条的VPN]电路服务，用于[区政府电子政务网的数据传输]；使用[一条带宽为1G的]互联网激素专线业务用于[区政府新电子政务网的数据传输]服务。

2.实施主要内容、实施程序

（1）主要内容：由中国电信韶关分公司为我区提供互联网光纤接入及电路使用服务。按《韶关市曲江区人民政府电子政务网合同》，中国电信韶关分公司对全区电子政务网络进行改造、升级，并提供稳定、安全的网络传输。

（2）实施程序：按合同约定进行设备采购及更换，做好电路搭建及维保。

3.项目进展。涉及布线、机房整理、设备升级更换等硬件设施配备调试已按合同如期完成，所有项目服务内容皆按合同约定标准履行完毕。

4.监督情况。项目履行由区政务服务数据管理局进行阶段性评定，皆符合项目执行要求。项目合同支付方式按相关标准约定，支出规范；项目实施如期进行并完成，达到项目预期效果。

（二）综述项目自评等级和分数说明

本项目自评分为100分，圆满完成项目预期目标。实施过程资金使用规范，项目管理符合相关程序，达到项目预期效果和社会经济效益，进一步提高了全区政务服务和网络安全保障水平。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1、分析资金使用情况。项目资金共288000元，2021年因财政紧张，未完成支付。

2、项目的绩效目标完成情况。项目按照预定目标完成，成本在预期控制范围内，支付手续齐全，账目明晰，达到预期绩效目标。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。项目实施完成后，政府大楼内含单位、46个下属科级单位以及各镇（街道）、村居、服务大厅皆能顺畅使用政务网，行政电子办公效率有效提高。

- 存在问题

无。

三、整改措施

无