**曲江区绩效自评报告**

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 □

项目完成结果评价 ☑

项目名称：小坑镇曹角湾古村落历史建筑群维修工程项目

项目单位：小坑镇人民政府

填报人姓名：毛鸿飞

联系电话：18842684149

填报日期：2023年3月31日

1. 项目基本情况及自评结论

曹角湾村古建筑群包括、上书房、下书房、新楼、榨油房，建于清代，坐东北向西南。面积1898平方米，通面阔59.3米，通深 32米，由中路四横、两侧各一纵组成平面呈长方形的围屋。围屋大门方向稍向南偏移，门额上墨书“邓氏宗祠”，卷篷顶。中路横屋十三间四进，第二至第四进的中间为宗祠，三开间三进，每进之间以天井相隔，天井两侧有廊，每一进厅均与两侧的民居相连，整体砖木结构。大门门额上悬挂一块光绪十二年“荷天驰赠”木匾，卷篷顶。宗祠内结构保存较完整，旧貌依然。

曹角湾村古建筑群因其存在时间较长，地面、墙体、屋檐均出现不同程度的破损。在省财政厅的资金支持下，对曹角湾古建筑群的地面、楼板、屋面和门窗进行修复和修缮。

曹角湾古村历史建筑群维修工程经过招标确认施工单位后于2019年12月开始动工，于2020年3月竣工，并于2020年3月30日验收合格通过。

项目完成对曹角湾古村落建筑群的意义重大。作为省级文物保护单位的曹角湾古村落建筑群面貌焕然一新，当地村委会和村小组给予维修工程较高的评价。原本古建筑群部分存在木板腐朽、墙体开裂、瓦檐脱落、窗扇遗失等问题，经过维修工程修缮后，问题已经得到解决。

二、绩效表现

本次维修工程结算价为665926.42元。内容包括执行广东省传统建筑保护修复工程综合定额（2018）、措施项目费、绿色施工安全防护措施费、其他措施项目费等。项目完成度为100%，完成项目既定的目标。项目带动当地乡村旅游发展，吸引游客约八万人次，产生近八百万元的经济效益，古建筑群的安全得到妥善保护，周围和内部环境得到整治，项目实施整体得到社会的广泛认可，为文物保护、美丽乡村打入一针强心剂，为乡村振兴打下坚实基础。