附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：区应急管理局应急指挥平台系统运行经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区应急管理局

填报人姓名：黄丽菁

联系电话：6667726

填报日期：2023.4.12

曲江区2022年度区应急管理局应急指挥平台系统运行经费绩效自评报告

- 项目基本情况及绩效

- 项目基本情况

- 根据《关于印发韶关市县（市、区）应急管理信息化实施方案的通知》（韶应急﹝2019﹞78号）以及韶关市应急管理局转发《广东省应急管理厅关于印发广东省地市（县）应急指挥中心建设指南》的通知（韶应急﹝2019﹞185号）要求，区政府批拨专项资金98.4万元开展区应急指挥平台建设，应急指挥平台项目建设于2020年1月完工并投入运行。我局将区应急局应急指挥平台运营维护经费增加列入2021年、2022年区应急局财政预算经费，但均未被区财政统筹列入。2022年3月区政府批拨区应急管理局2021年、2022年应急指挥平台运营维护经费48000元，用于支付区应急指挥平台语音数字中继运行费用。

- （二）项目绩效目标

- 1.数量指标

- 2022年3月区政府批拨区应急管理局应急指挥平台运营维护经费48000元，用于支付区应急指挥平台语音数字中继2021年、2022年运行费用。

- 2.质量指标

- E1语音数字中继一个，提供数字语音传输信道，确保系统保障正常运行。

- 3.成本指标

- 1台E1语音数字中继2.4万元/年。

- 二、项目绩效情况

- （一）项目完成情况

- 1.目标任务量完成情况

- 2022年3月区政府批拨区应急管理局应急指挥平台运营维护经费48000元，完成E1语音数字中继2021年、2022年运行费用支付，确保系统的正常运行。

2.目标质量完成情况

按照计划目标，E1语音数字中继的正常运行，质量合格。

3.目标进度完成情况

截止评价时，已完成2022年设定的目标任务，完成进度100%。

- 项目效益情况

- 确保指挥调度系统的正常运行，为领导决策、指挥调度提供有力保障。

三、评价结论

通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行自评，资金使用绩效为“优”。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

按照项目建设设计需求标准全面运行应急指挥平台，每年需系统网络专线运行费5万元、系统运行维护费5万元、系统设备损坏更换费5万元，区应急管理信息化系统维护经费合计15万元。而2022年区政府下拨运行维护费仅4.8万元，难以确保系统全面正常运行。

（二）相关建议

建议根据项目实际支出情况，加大财政预算，保障区应急管理局指挥中心全面正常运行。

五、下一步，我局将进一步加强应急指挥平台系统正常运行保障工作，规范工作经费使用，为领导决策及指挥调度提供有力保障。