附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：中央环保督察组督察白土镇环保问题整改

项目单位：（公章）白土镇人民政府

填报人姓名：陈柏青

联系电话：6482228

填报日期：2023年4月21日

曲江区2022年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

白土镇2021年绩效考核项目为中央环保督察组督察白土镇环保问题整改费用（590104.57元）。统一由白土镇人民政府负责组织实施。项目按原定计划有序开展，并由镇纪委负责项目的制度实施和资金监管，采取定时不定时相结合的方式进行现场核查、抽审。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

通过白土镇人民政府认真开展自评，根据项目自评等级分类及评分标准，白土镇绩效评价自评等级为优秀，圆满完成中央环保督察组督察白土镇环保问题整改目标，自评分数100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

中央环保督察组督察白土镇环保问题整改：于2020年11月3日签订建设工程施工合同，承包人：广东阳冈建设工程有限公司。2021年9月4日开工，2021年10月4日竣工，验收日期2021年12月22日。合同价为2296104.19元，竣工结算总价2172104.57元。剩余工程款于2022年1月25日直接支付590104.57元到广东阳冈建设工程有限公司账户。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了2022年财政预算项目规定的绩效目标，有力地确保了政府正常运转，也促进了当地经济社会的持续、快速、健康发展，实现了经济、政治和社会效益最大化。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

项目的实施，能够更好更快地整改中央环保督察提出的问题，使曲江区白土乐广大桥附近、下乡村委等地以及北江河的点位的建筑垃圾、生活垃圾、工业固体废物得到清理，使白土镇人居环境得到改善和恢复，从而促进当地生态环境的改善。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

1.思想认识尚不到位。今年是乡镇政府开展绩效评价的第三年，对绩效评价还不十分了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面，不注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，造成绩效目标执行过程中存在一定的偏差。2.缺乏绩效评价专业人才队伍。目前我镇干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。同时，缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。3.报账制度不完善。出纳报账不及时，后续一系列工作都受到影响，比如资金划拨、会计记账、会计报表等等都会因此受到影响。报账资料不齐全同样影响了工作进展。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差，我们提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，确保绩效目标如其实现。一要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，但更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；二是要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作作为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；三是要建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，参照广东省财政厅和韶关市财政局的相关管理办法，结合曲江区白土镇实际，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；四是要进一步扩大绩效评价支点环节，要不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立镇级自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制；五是要将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。六是进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。由于财政支出复杂性和多样性的特点，决定了财政支出评价工作涉及多领域的专业知识，必须有强有力的专业支撑，因此，在建立财政绩效评价队伍的同时还离不开专家和社会中介等第三方独立机构的积极参与，促进绩效评价工作向纵深发展。

韶关市曲江区白土镇人民政府

2023年4月21日