附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 R

项目完成结果评价 £

项目名称：曲江区大安山绿道工程进度款

项目单位：（公章）韶关市曲江区文化广电旅游体育局

填报人姓名：梁幸怡

联系电话：6666309

填报日期：2023年4月17日

曲江区2022年度绩效自评报告

- 项目基本情况及自评结论

- 六祖公园是2018年区政府为民办实事项目之一，也是区委督办项目之一，按照2018年11月20日区政府工作会议纪要精神及根据项目推进存在的实际情况，先启动建设南北走向长约5公里，宽约6米的绿道，我局于2020年9月4日已完成大安山绿道（一期）硬底化主路建设，全长4.5公里。六祖公园绿道建设完成后，给广大群众提供了一个优质的休闲、徒步场所，由于工程完成后的绿道设施管理维护不足，也无明确专门管理机构，自评是93分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

曲江区大安山绿道建设进度款896403.99元于2022年1月29日由区财政下达资金，并于2022年1月29日通过财政集中支付给施工单位广东轩诚建筑工程有限公司。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 曲江区大安山绿道建设完成，给广大市民提供一个优质的健身登高好去处，由于步道可连接市级文物保护单位梁展如故居、六祖避难石，又与曹溪文化小镇遥遥相望，进一步带动周边的旅游业发展，为我区的文旅产业相融合打下坚实的基础。

- 3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 曲江区大安山绿道建设完成，绿道两边种植桂花树，美化了周边环境，提升空气质量，吸引众多市民及外地游客，但后续公园管理需要得到更好的落实。

- 存在问题

- 1、 曲江区大安山绿道自完成主路铺设后，吸引众多市民群众前往徒步登高，由于一直没有明确公园的管理部门，公园管理方面存在一定的隐患。

- 2、由于受2022年6月份本地区极端天气影响， 曲江区大安山绿道有小部分路段受损。

- 整改措施

- 1、经咨询住建部门和区财政局评审中心意见，需施工单位将受损路段修复好才能验收，现我局已与施工单位积极对接，下一步施工单位将对受损路段修复好。

2、由于城市公园的主管单位是区住建管理局下属的园林处，待验收工作完成之后，将六祖公园正式移交园林处管理维护，以保证六祖公园的正常开放。

韶关市曲江区文化广电旅游体育局

2023年4月17日