附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：韶关市曲江区2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目

项目单位：（公章）韶关市曲江区自然资源技术中心

填报人姓名：张铮

联系电话：0751-6690367

填报日期：2023年4月14日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

韶关市曲江区2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目规划面积1156.0467亩，实施施工面积1066.39，形成水田指标指标863.68亩

本项目建设内容主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。土地平整工程主要包括表面清杂、表土剥离收集、土石方挖填及调配、田间防渗工程构筑、田坎修筑、表土回填、田埂修筑。土壤改良工程主要包括撒施碱性土壤调理剂和翻耕。灌溉与排水工程主要包括泵房、蓄水池等水源工程，干渠、支渠、斗渠等输水工程，支沟、斗沟等排水工程，涵管、下田坡道、检查井、加压泵等渠系建筑物工程，泵站及输配电工程。田间道路工程主要是砼路面田间道。农田防护与生态环境保持工程主要是生物逃生通道建设。其他工程主要是界桩设置等。

通过对项目区内综合整治，使田块规整、农田水利设施配套、田间道路通达，以改善农田灌溉条件，提高耕地质量等别和农作物产量，使之达到现有耕地提质改造的要求。

项目建设开工日期为2020年12月1日，项目完工日期为 2021年10月15日，于2022年4月6日完成市级验收。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 2022年我中心完成韶关市曲江区2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目工程项目绩效评价得分为100分。前期工作总分为20分，自评为20分。资金绩效目标明确，立项手续齐全批文韶曲自然资联〔2020〕4号，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金绩效目标设置明确。实施过程总分为40分，自评为分。资金到位及时且资金到位率85%，资金支出规范，支出依据合规，不存在虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况，申报、审批程序符合相关程序。项目绩效总分为40分，自评为40分。项目完成绩效目标新增水田面积 57.5786 公顷，根据市级审核通过的项目耕地质量等别评价成果（韶自然资源事务中心函〔2022〕001 号），该项目耕地提质改造前后耕地质量国家利用等平均等别分别为 4.37 等、4 等

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

在专项资金的使用过程中，遵循了专款专用、高效透明的原则，同时加强了财政专项资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益，资金支出率为83%。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2022年我中心完成韶关市曲江区2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目，完成绩效目标新增水田面积 57.5786 公顷，根据市级审核通过的项目耕地质量等别评价成果（韶自然资源事务中心函〔2022〕001 号），该项目耕地提质改造前后耕地质量国家利用等平均等别分别为 4.37 等、4 等。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 项目区建设将提高项目区土地利用率和产出率，为农业增产和农民增收提供有力的保障，为曲江区耕地提质改造项目起到良好的示范和带动作用，将产生较大的社会效益和经济效益。项目实施后，可保持水土、美化生活空间，在收到良好社会效益和经济效益的同时，可实现社会、经济、生态效益的协调统一。

- （二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

- 经过自评项目资金能按项目计划来执行，但也存在一些问题，比如支付未达到百分百

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

1、建立和完善项目资金管理制度和项目管理制度。

2、加强会计监督，提高资金的使用效益。项目资金要严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用，尽快完成支付。