- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：交通工程费用

项目单位：（公章）韶关市曲江区交通运输局

填报人姓名：饶秀红

联系电话：6668474

填报日期：2023年4月6日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1、项目基本情况

根据韶曲财[2022]10号关于下达2022年部门预算指标的通知,下达我局交通工程费用500万元,用于交通工程项目及四好农村公路建设。

2、实施程序

按基建程序完成项目的申报、立项、方案设计、施工图设计及工程费用预算核准后，组织项目的实施、招投标、工程竣工后组织验收小组进行验收工作。

3、项目进展

（1）2018年通行政村窄路基拓宽樟市至群星改造工程约4.13公里，项目已竣工验收。

（2）2019年度四好农村路建设3个项目樟市群星至盐厂角、白土新农村公路硬化、乌石至大洞寺共6.868公里项目已竣工验收。

（3）2017年-2018年未通客车行政村公路安全生命防护工程设计费，项目已完成设计。

（4）大塘红绿灯平交路口花池绿化提升工程款完成树木38株；草皮、花卉526㎡,已完成绿化提升工程。

（5）S292线白土至樟市段路面改造工程17.32公里，已完成工程量3413.5万元。

（6）韶南大道马荠塘村段人行道围墙建设工程结算款，项目已完工

（7） X312线延伸线枫湾至小坑公路路面改造工程进度款已完成工程量3309.1778万元。

（8） 2020年农村客运站和候车亭日常维护费用主要是创文期间对我区502个客运站、乡镇农村客运候车亭进行垃圾清除、小广告铲除、冲洗。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

自评优秀分数98分

（1）经上级部门安排，已按基建程序的要求组织协调完成项目的立项、招标、设计、审批、验收等通用程序。

（2）在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照施工合同和建设进度支付建设资金，无截留、挤占、挪用项目资金，实行专项资金专项管理、专项使用，对每笔用款的申请，在资料齐备，手续完善的情况下才予以并及时向上级主管部门报送。实行合同管理。

（3）项目按期完成投资，严格按照施工合同和建设进度报送。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

在资金的使用方面，我局严格按会计制度进行对项目资金进行管理、结算，严格按采购规定程序执行，国库集中支付，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。2022年财政安排项目预算资金500万元,实际支付485万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成的数量

2022年完成交通工程费用项目11个，资金支付485万元。

②项目完成质量

2022年交通工程费用工程质量合格的情况达100%。

③时效指标

2022年交通工程费用11个项目按时完成。

④成本指标

以上项目实施过程没有超预算，节约进行。

（2）效益指标完成情况分析

①项目实施的经济效益分析

交通的便利，对经济发展有明显促进作用，固定资产投资增长。

②项目实施的社会效益分析

通过公路的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路处于良好的技术状态。

③项目实施的生态效益分析

降低扬尘污染，节约交通资源，保护周边道路环境及扬尘整治工作。

④项目实施的可持续影响分析

项目均满足可持续发展需要，强化与高速公路、国省干线公路等衔接，加强农村资源、产业路、旅游路建设，实施农村公路提档升级。

（3）满意度指标完成情况分析

社会公众对项目实施满意度达95%

- 存在问题。

交通工程造价预算标准不统一，评审单位受地方政策影响大，造成交通工程造价预算偏离正常的市场造价，致使项目无人参与招投标或竞争性发包，工程无法顺利推进和按时完成，造成财政资金的积压。

三、整改措施

拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合，保障配套资金到位，以解决建设资金不足和工程进度的问题。