- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：X312线延伸线枫湾至小坑段路面改造工程

项目单位：韶关市曲江区地方公路管理站

填报人姓名：辜庭磊

联系电话：0751-6691270

填报日期：2023年3月30日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

技术指标及建设规模：本项目（K5+820~K14+435）起点 K5+820 位于枫湾镇小笋村，接乡道x314线《即己经建设完成的 x312 线延仲线公路路面改造工程 K0+000-K5+820段），经鲤鱼坝、芒冬嶂，工程终点K14+435 位手小坑镇大田村，接省道 S251 线，路线全长8.615km;本路段改造路线总体按三级公路标准进行设计，设计时速30km/h，路基宽7.5m，路面宽 6.5m，采用水泥混凝土路面结构。

工程数量：本项目路基抡方约 232928m³，填方约 93190m³，水泥硷路面约 59430 ㎡，大桥1座，涵洞 45 座，交叉工程3处(以审核后的施二图设计为准)。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。X312线延伸线枫湾至小坑段路面改造工程路面8.621公里已全部完成，改造验收合格并且已投入使用。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

已完成X312线延伸线枫湾至小坑段路面改造工程280.7万元投资建设。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

X312线延伸线枫湾至小坑段路面改造工程路面8.621公里已全部完成，成本支出不超预算，实施农村公路日常养护对农村公路通行条件、路域环境有明显的提升，群众满意度达95%以上。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

X312线延伸线枫湾至小坑段路面改造工程，加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设、符合农村特点的农村公路管理养护体制，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

- 存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

1、项目施工监督力度还需加大。

2、项目资金申请要及时，确保不拖欠工程款。

三、整改措施

项目施工过程中监督人员应增加到现场的频率，并按照相关标准对项目进行监督指导，确保项目保质保量完成；同时项目竣工验收后要及时做好竣工结算工作，对接好相关部门做好结算工作。