- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：南华大道违法用地处罚金

项目单位：韶关市曲江区交通建设有限公司

填报人姓名：何秀英

联系电话：66664902

填报日期：2023.4.17

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况（处罚原因）

（一）南华大道工程是韶关市政府重点工程，是韶关“大南华”片区配套的旅游公路工程。该工程属市政项目，由于工程建设需要，在没有完全办理用地手续的情况下，先行开工建设，在办理公路建设用地时，因曲江没有城乡建设规模也没有指标。政府当时还没有就公路建设用地开展相关的审批手续，就此事我们多次向市政府、市旅游公路建设工作领导小组办公室汇报，一直没有最后的办理公路建设用地相关通知。我们已于2019年7月12日将违法用地情况，向市旅游公路建设工作领导小组及韶关市曲江区交通运输局汇报，寻求解决办法，尽快落实违法用地整改措施，确保公路建设用地的合法性。

（二）项目进展（处罚结果）

该工程于2018年10月正始动工，目前已基本完工，因该项目未获得建设用地批复先行动工建设，区自然资源局依规对区交投公司出具了行政处罚决定书（韶曲自然资（罚）字【2022】3号）对该项目在曲江区马坝镇、沙溪镇占用398.81亩土地用于道路建设进行处罚，其中耕地面积169.44亩.非耕农用地158.04亩、建设用地63.52亩，未利用地7.81亩，违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款“建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续”的规定，属于非法占地行为要求区交投公司缴纳违法用地处罚金597.1532万元

二、绩效目标完成情况

- 全面完成该项目建设内容；（处罚整改情况）

我公司已按曲江区自然局2020年9月18日发出的责令立即整改违法用地行为为的通知，及2019年2020年土地卫片执法查处整改攻坚行动分片指导工作方案，按通知要求执行了复耕复绿工作。并接受处罚缴纳违法用地处罚金597.1532万元。

2.资金使用情况

2022年度预算为597.1532万元，实际支付违法用地处罚金597.1532万元，我公司接受处罚并及支付。保障了项目的顺利实施。

- 项目的绩效目标完成情况

（1）产出数量指标：违法用地亩数398.81亩；

（2）产出质量指标：支出及时率100%，按要求及时拨付资金；

（3）产出时效指标：资金到位率100%；

（4）产出成本指标：资金执行率100%。

（二）效益指标

社会效益指标：完善用地权属手续，健全土地监管机制，提高国土资源部门行政执法水平。

满意度指标：服务对象满意度指标95%。