- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：大南华旅游通道通信管线临时架空杆路工程

项目单位：韶关市曲江区交通投资建设有限公司

填报人姓名：何秀英

联系电话：6664902

填报日期：2023.4.17

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）该项目建设地点位于X317线南华寺出口至G106国道惠英村路口，工程长度：临时架空长度约7公里。 工程内容：X317线南华寺出口至G106国道惠英村路口段通信管线临时架空杆路工程（不含放光缆）。

（二）项目进展

截至目前，项目已全面完成并投入使用

二、绩效目标完成情况

- 全面完成该项目建设内容；

该工程于2018年11月18日开工，并于2018年12月10日验收合格办理竣工。

2.资金使用情况

2022年度预算为37.8万元，实际支付工程款37.80万元，及时解决了项目的资金需求，保障了项目的顺利实施。

- 项目的绩效目标完成情况（详见附件3）。

- 产生效益及可持续影响

1.促进曲江的快速发展，繁荣区域经济。本项目为大南华旅游公路项目，建成后将有效地改善周边地区的投资环境，还可以保障游客对于出行快速和舒适性的需求，带动旅游业的发展。相关产业的发展会带动地区社会经济的快速发展，提高居民收入水平，改善居民生活条件，增加就业机会。

2.完善地方公路网络和适应交通运输发展需要，“大南华”战略的需要及催进旅游业发展的需要，方便居民出行，提高了其对城市的满意度，对于提升城市的整体吸引力有着积极的作用。

3.增加国民经济效益。城市道路属于城市基础设施范畴，由于其服务面广，在基础设施产业化进程不断发展、城市基础设施管理体制改革进一步深化的情况下，基础设施的建设体现出较好的国民经济效益。

4.符合第十三个五年计划纲要的要求，改善民生需求。本项目建设符合广东省国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要的要求。以基础设施、重大产业、基本民生为重点，有效扩大投资需求。促进投资消费良性互动，以人民群众的合理消费需求为导向，把扩大投资和增加就业、改善民生有机结合起来，创造

最终需求。加快完成扩大内需在建项目建设，谋划建设一批事关全局和未来发展的重大项目、重大科技专项、重大产业集聚区，有序启动“十三五”规划新开工项目。

5.符合城市交通规划发展的要求，完善城市路网结构。本项目建设符合曲江交通规划发展的要求，是完善城市路网结构的需要。通过路网建设，城市交通基础设施得到较大改善，使城市交通体系逐步完善，功能得到提升。政府投入的加大使城市道路、市政设施和公共交通等建设有了可靠的资金保障，为从根本上改善城市交通状况打下了坚实的物质基础。

6.改善城市形象，提高生活质量项目展示了曲江现代城市的风采，丰富了城市文化内涵，提升了城市文明的品位。进一步改善了城市的形象。同时，项目建设可以促进曲江政治文化的建设，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，有利于改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。

（二）存在问题。

暂无