- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：2022年区级农村公路养护

项目单位：韶关市曲江区地方公路管理站

填报人姓名：辜庭磊

联系电话：0751-6691270

填报日期：2023年3月30日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

我站管养农村公路总里程1493.937公里，其中地养省道89.690公里，县道176.736公里，乡道615.320公里，村道612.191公里。

根据区政府印发的《韶关市曲江区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，为推进农村公路养护市场化，我区农村公路管养由各乡镇养护道班分别成立养护公司并签订日常养护承包合同。同时，我区地方公路管理机构还制定了《农村公路管理养护实施方案及考核机制》，对养护公司进行月查、季考，实时对养护公司进行考核。

目前，2022年曲江区农村公路日常养护已完成。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

2022年曲江区农村公路日常养护已完成，路容路貌保持良好。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

根据相关文件要求，2021年起，省、市、县三级公共财政资金（不含“替代养路费部分”） 用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每 公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元，省、市、县三级财政原则上按 3:3:4 比例筹集。按照2021年统计年报农村公路里程计算（曲江区农村公路总里程1493.937公里，其中地养省道89.690公里，县道176.736公里，乡道615.320公里，村道612.191公里。），农村公路日常养护资金共607 万元，其中：县级农村公路日常养护补助共243万元。

根据《农村公路管理养护实施方案及考核机制》，2021年曲江区农村公路日常养护资金共支出391.11万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

我区农村公路总里程为1493.937公里，农村公路列养率为100%，成本支出不超预算，实施农村公路日常养护对农村公路通行条件、路域环境有明显的提升，群众满意度达95%以上。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

农村公路日常养护对推进农村公路治理体系和治理能力现代化建设，加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设、符合农村特点的农村公路管理养护体制，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

（二）存在问题。

1、由于地养省道是由原有县道升级而来的，一直属于区公路站管养，省补助日常养护资金也包含了地养省道部分，但本次并未纳入预算，希望地养省道日常养护费用也纳入农村公路养护费。

2、由于人工、材料的不断上涨，养护资金缺口加大。

三、整改措施

将我区地养省道日常养护费用也纳入农村公路养护费。