- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £√

项目名称：省道S292线白土至樟市段路面改造工程

项目单位：韶关市曲江区地方公路管理站

填报人姓名：辜庭磊

联系电话：0751-6691270

填报日期：2023年3月30日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

截止2022年底，省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里已全部完成。省S292白土至樟市段路面改造工程共17.32公里，工程建设采用公路四级建设标准，路基宽7.5米，双向两车道，行车道宽3.25米*2，水泥混凝土路面厚25厘米（抗弯拉强度≥4.5MPa）。该段路面改造完成可以极大提升该路段路面运输能力，为当地实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里已全部完成，改造验收合格并且已投入使用。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

已完成省道S292线白土至樟市段路面改造工程243.73万元资金拨付。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

省道S292白土至樟市段路面改造工程路面17.32公里已全部完成，成本支出不超预算，实施农村公路日常养护对农村公路通行条件、路域环境有明显的提升，群众满意度达95%以上。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

省道S292白土至樟市段路面改造工程，加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设、符合农村特点的农村公路管理养护体制，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

- 存在问题。

1、项目施工监督力度还需加大。

2、项目资金申请要及时，确保不拖欠工程款。

三、整改措施

项目施工过程中监督人员应增加到现场的频率，并按照相关标准对项目进行监督指导，确保项目保质保量完成；同时项目竣工验收后要及时做好竣工结算工作，对接好相关部门做好结算工作。