附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：乌石村流坑村小组房屋安全鉴定

项目单位：（公章）韶关市曲江区乌石镇人民政府

填报人姓名：黄双娣

联系电话：15819229343

填报日期：2024年4月16日

曲江区乌石镇2023年度乌石村流坑村小组房屋安全鉴定

绩效自评报告

根据区财政局《关于开展2023年度区级部门整体支出绩效自评和财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，我镇对乌石村流坑村小组房屋安全鉴定资金进行了绩效评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 乌石村流坑村小组房屋安全鉴定工作开展情况

- （一）加强组织领导，建立健全灾后抢险复产工作机制。2020年“6.9”洪灾发生后，我镇党委、政府清醒认识救灾抢险复产工作的重要性，以高度的政治责任感，严格认真落实区委、区政府决策部署，成立以党政主要负责人为组长，各班子成员及相关部门负责人为成员的灾后抢险复产工作领导小组，并要求各班子要压实责任，提高政治觉悟，主动完成所驻村居灾后复产工作后，参与到流坑村小组灾后抢险复产工作。

- (二)周密安排、精心部署，确保受灾村庄房屋安全鉴定有序开展。2020年6月9日，乌石镇遭受百年不遇特大暴雨袭击，致使受灾最严重的流坑村小组的部分房屋被洪水淹没、冲刷，房屋在水中长期浸泡，给房屋结构安全造成威胁。“6.9”灾情发生后，我镇积极应对，全面开展灾后重建复产工作，有效把损失减小到最低，对流坑村小组34名群众进行转移集中安置，确保他们有饭吃、有衣穿、有房住、保安全。为让受灾群众能够早日回迁，住上安全房，我镇科学谋划、周密部署，积极委托有资质的广东保顺检测鉴定公司韶关分公司专业技术人员逐户对流坑村小组受浸房屋进行全面排查，密切关注受灾房屋的地基是否下沉，墙面有无严重开裂，墙体是否出现倾斜及承重墙有无倒塌等问题；根据房屋受损严重程度，明确标注房屋鉴定等级，实行表格化管理，建立“一户一档一照片”的工作台账，真正做到“底数清，情况明”，为灾后危房整修工作打好基础、提供依据。经初步核定，共有30栋(间)约7000平方米的房屋需要进行检测鉴定。在对一些不住人并存在安全隐患的泥砖房，派驻村下乡组干部做通村民思想工作后进行现场清拆，目前已完成39间约800平方米泥砖房的拆除。经过15个工作日的努力，检测鉴定公司如期完成了30栋(间)房屋的安全鉴定工作，并出具了房屋完损性鉴定报告，对每宗被鉴定房屋的受损情况、受损程度和房屋现时的安全状况是否满足安全使用要求以及对不满足安全使用要求及目前出现损坏的构件提出合理的处理建议，从而减少人民群众生命财产损失，保障群众正常生产生活，促进经济发展，提高群众幸福感，维护社会稳定和谐。

- 二、乌石村流坑村小组房屋安全鉴定资金使用情况

- 经核定，乌石村流坑村小组房屋安全鉴定的费用是53000元，区级财政部门拨付的到位资金53000元，资金已全部支付。资金到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的用在刀刃上，落到实处，为民多办事、办好事、办实事，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

- 乌石村流坑村小组房屋安全鉴定资金绩效评价结论

- 我镇严格按照通知要求，积极组织实施对乌石村流坑村小组房屋安全鉴定资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认实际支出与项目规定的用途一致，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。根据曲江区2023年度项目绩效评价评分表计算，我镇乌石村流坑村小组房屋安全鉴定项目绩效评价得分100分，其中：指标评分(负分)0分，项目基础分100分，本项目自评等级优秀。

- 韶关市曲江区乌石镇人民政府

- 2024年4月16日