附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：全区应急广播体系建设专项资金

项目单位：（公章）韶关市曲江区广播电视台

填报人姓名：刘海容

联系电话：6676666

填报日期：2021-3-10

曲江区2020年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。2020年，我台积极贯彻落实市委市政府《关于加快推进应急广播体系建设的通知》精神，全力推进应急广播体系建设。由于农村应急广播比村村通广播要求高，因此我区之前建设的村村通广播达不到目前应急广播的要求，也不符合2018年国家广电总局出台的标准。按照现行标准，我区村村通广播要符合新的应急广播标准，需要重建或升级改造原系统；今年4月15日全市农村应急广播建设翁源现场会之后，我区积极贯彻落实现场会精神，启动应急广播的建设，政府投入2306480元用于应急广播建设，2020年已支付设备款691944元。建设项目包括987个广播点，区机房，区政府指挥中心建设，区应急局指挥中心对接，还有9个镇、1个街道等10个分控中心，同时打通市应急局指挥平台。我区应急广播采用的是利用我台有线电视网络采用DVB-C编码进行传输的传输模式，目前该项目2020年7月31日完成招标，8月7日进入工程安装阶段，12月31日完工并已投入使用。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。该项目资金实施过程资金到位快，支出规范，由区财政局直接支付给对方单位，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

2、项目的绩效目标完成情况。信息指挥系统建设得到完善，综合预警加强，互联网实现信息共享，对做好气象灾害监测预警体系具有非常重要的意义。

3、产生效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。曲江区应急广播系统是广播影视公共服务体系建设的重要组成部分，建成后发挥着舆论引导、政令传达、信息发布等重要作用,并提升政府各级部门公共服务能力，巩固广电“领袖媒体”地位。同时可以承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生、社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。

（二）存在问题。该项目的的资金使用及绩效目标没有存在问题。

三、整改措施

暂无。