2023年曲江区乌石镇坑口村委曹屋农田

基础设施建设工程绩效自评报告

一、基本情况

曲江区乌石镇坑口村委曹屋农田基础设施建设工程主要建设内容为建设40cm*40cm的C20混凝土渠道740m；建设30cm*30cm的C20混凝土渠道450m；建设2.5m的泥结石机耕路370m。工程于2023年6月17日正式开工，2023年8月10日已经完工验收。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金45.496492万元，全部用于曲江区乌石镇坑口村委曹屋农田基础设施建设工程，资金不足部分由已完工项目结算后剩余资金（韶财农[2019]111号《关于下达2018年小型水库移民扶助基金结转资金的通知》下达曲江区32万元）或下年度资金补充。该工程总投资50.45万元，其中工程费用46.16万元，独立费4.29万元（设计费2.31万元，监理费1.52万元，工程质检费0.46万元）。

二、自评情况

（一）自评分数

项目预期总体目标已经达到，涉及项目已经全部完工验收，自评分为92分。

(二)专项资金使用绩效

- （1）专项资金支出情况

目前该项目已经申请20.146907万元，实际支付5万元，已申请未支付15.146907万元，支付率10.99%。

（2）资金管理、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金45.496492万元，全部用于曲江区乌石镇坑口村委曹屋农田基础设施建设工程，资金不足部分由已完工项目结算后剩余资金（韶财农[2019]111号《关于下达2018年小型水库移民扶助基金结转资金的通知》）或下年度资金补充。该工程总投资50.45万元，其中工程费用46.16万元，独立费4.29万元（设计费2.31万元，监理费1.52万元，工程质检费0.46万元）。

涉农资金使用遵循专款专用的原则，按规定用于批准的水利建设项目，没有挤占和挪用专款。工程资金按规定程序支付。监理部门及项目单位负责人签字，经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和资金金额的真实性审核无误后送区财政局直接支付。

移民资金项目管理严格按照规范程序操作，均由项目业主通过韶关市公共资源交易一体化平台直接选取的方式确定施工单位，所有工程的预算、结算和支付等均按照韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法来实施。

- （3）完成绩效目标情况

曲江区乌石镇坑口村委曹屋农田基础设施建设工程，该工程已经完工验收并移交给村民小组使用，项目的实施严格按照工程预算执行，成本控制资预算内，并委托施工监理单位对工程质量、进度进行监督管理，以确保工程质量，验收合格率达到100%。移民村基础设施工程的实施，是一项民心工程。工程的实施，加快农业和农村经济的发展，增加农民收入，同时也真正把移民后扶政策落到实处，真正体现了为移民办实事、办好事宗旨，也加快了移民安置区基础设施工程的建设，为移民今后的经济发展和社会建设提供了坚实的基础和有力的保障，移民将更加和谐、团结、进步，项目实施意义重大。

- （4）分用途使用绩效情况

本年度资金安排以美丽家园基础设施建设为主要方向，侧重与改善村民生产生活环境为主。对村民主观意识积极，意见相对统一，项目实施率高的村组集中投入资金，配合当地政府新农村建设规划补充项目短板，将有限的资金发挥最大的效应。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

- 涉农资金分配额度不足，造成实施的项目规模较小，投入产生的成效不够明显。

三、改进意见

- 通过对本次省级涉农专项资金的绩效评价，看到自身不足部分，资金安排要结合总体布局，配合各类资金总体规划安排项目。对项目建设的监管要加强力度，严格审核工程档案资料，合理建立项目库，提早做好项目规划，做到项目成熟，前期规划工作完善，形成计划等资金的格局，通过加强对项目实施的监管，节约建设成本，加快资金使用进度，按照上级要求的时间节点完成分配的工作任务。