2023年曲江区韶关市曲江区罗坑镇中心坝村委新何村、下何村农田水利配套设施

建设工程绩效自评报告

一、基本情况

韶关市曲江区罗坑镇中心坝村委新何村、下何村农田水利配套设施建设工程主要建设内容有：建设混凝土陂头1座、建设4.5m*1.5m的C20混凝土排洪沟50m、建设钢筋混凝土板式人行桥1座等。项目于2023年2月18日开工，2023年6月2日完工验收。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(韶财农[2022]163号文)下达省级涉农资金5万元。2023年1月17日，韶关市财政局以《关于下达2023年中央水库移民扶持基金(项目补助)的通知》(韶财农[2023]3号文)下达中央资金50万元,不足部分由2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金中补充。核定工程总投资68.05万元，其中工程费用62.27万元，独立费5.78万元（设计费3.11万元，监理费2.05万元，工程质检费0.62万元）。该资金全部用于韶关市曲江区罗坑镇中心坝村委新何村、下何村农田水利配套设施建设工程项目。

二、自评情况

（一）自评分数

项目预期总体目标已经达到，涉及项目已经全部完工验收，自评分为92分。

（二）专项资金使用绩效

- （1）专项资金支出情况。

目前资金已申请付款29.87697万元，已支付5万元，已申请未支付24.87697万元，支付率16.74%。

- 资金管理、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(韶财农[2022]163号文)下达省级涉农资金5万元。2023年1月17日，韶关市财政局以(关于下达2023年中央水库移民扶持基金(项目补助)的通知》(韶财农[2023]3号文)下达中央资金50万元。核定工程总投资68.05万元，其中工程费用62.27万元，独立费5.78万元（设计费3.11万元，监理费2.05万元，工程质检费0.62万元,不足部分由2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金中补充）。涉农资金使用遵循专款专用的原则，按规定用于批准的水利建设项目，没有挤占和挪用专款。工程资金按规定程序支付。监理部门及项目单位负责人签字，经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和资金金额的真实性审核无误后送区财政局直接支付。

移民资金项目管理严格按照规范程序操作，均由项目业主通过韶关市公共资源交易一体化平台直接选取的方式确定施工单位，所有工程的预算、结算和支付等均按照韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法来实施。

- （3）完成绩效目标情况

曲江区罗坑镇中心坝村委新何村、下何村农田水利配套设施建设工程，该工程已经完工验收并移交给村民小组使用，项目的实施严格按照工程预算执行，成本控制资预算内，并委托施工监理单位对工程质量、进度进行监督管理，以确保工程质量，验收合格率达到100。该项目的实施美化了移民村内公共场地环境、补充完善农田水利设施的建设，为移民今后的经济发展和社会建设提供了坚实的基础和有力的保障。

- （4）分用途使用绩效情况

本年度资金安排以美丽家园基础设施建设为主要方向，侧重与改善村民生产生活环境为主。对村民主观意识积极，意见相对统一，项目实施率高的村组集中投入资金，配合当地政府新农村建设规划补充项目短板，将有限的资金发挥最大的效应。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

涉农资金分配额度不足，造成实施的项目规模较小，投入产生的成效不够明显。

三、改进意见

通过对本次省级涉农专项资金的绩效评价，看到自身不足部分，资金安排要结合总体布局，配合各类资金总体规划安排项目。对项目建设的监管要加强力度，严格审核工程档案资料，合理建立项目库，提早做好项目规划，做到项目成熟，前期规划工作完善，形成计划等资金的格局，通过加强对项目实施的监管，节约建设成本，加快资金使用进度，按照上级要求的时间节点完成分配的工作任务。