附件1：

2023年韶关市曲江区涉农资金绩效

自评报告

一、基本情况

- 韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目主要建设内容有：标识标牌设计、保护范围划定、制度（方案、手册）编制、监测设施升级改造和综合管理平台建设、水文化建设。区改革和发展局以曲发改投审【2023】17号《韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目初步设计概算的批复》批复该项目概算总投资269.85万元。

该工程于2023年11月正式开工建设，已完成各类标识标牌48块、完善11类运行管理制度，编制了《小坑水库标准化工作手册》、增加监测大坝渗流自动测量装置、采用云服务将监测数据同步上传省数据中心、增加雷达流量计和浊度传感仪进行实时监测等截止目前已完成形象投资进度95%。计划2024年5月31日前完成全部工程建设任务。

2023年涉农资金下达174.3956万元《关于提前下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2022〕163 号）。截至目前为止到位资金合计为174.3956万元,资金全部用于韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目。

二、自评情况

（一）自评分数

根据资金申报文件、工程实施方案、监理等资料，资金支付，工程合同、施工照片、付款票据，整个施工过程规范、安全，和水库员工对工程施工中满意度等项目管理的相关文件。此次韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目自评分数为100分。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况。

该项目已申请涉农资金预付款54.6万元，已支付资金5万元，已申请未支付49.6万元，支付率9.16%。

- 资金管理、项目管理情况

2023年涉农资金下达174.3956万元（韶财农〔2022〕163 号）截至目前为止到位资金合计为174.3956万元,资金全部用于资金全部用于韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目。

- 我单位对项目资金进行专款管理，做到专款专用，确保协调好项目的用款计划、用款进度、用款额度等，使项目的正常运作展开。科学设置项目绩效目标，确保各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。同时由主管局为监管部门，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

- （3）专项资金完成绩效目标情况。

我单位积极协调施工方抓好施工进度，严格把好施工质量关，目前主体工程建设任务已基本完成，完善各类制度，对水库大坝的渗流、垂直和水平移动进行实时监测，把灌区和库区视频监控整合形成统一管理大大提高了水库运行安全，保证下游人民生命财产安全，具有良好的社会效益，很好地完成了绩效目标。

（4）专项资金分用途使用绩效。

此次项目工程预算投入269.85万元，实际投入174.3956万元，投入率65%。在项目工程开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出。在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。韶关市曲江区小坑水库标准化管理达标建设项目完成后，能够全面提升水利工程管理水平保障工程运行安全和持续发挥效益，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

涉农资金支付率低。

三、改进意见

- （一）加强与区财政相关部门沟通，加快资金支付

- （二）督促施工单位加强工程管理工作，加快工程顺利完工结算。