附件1：

2023年韶关市曲江区曲江区农业水价改革（小型灌区）计量项目绩效自评报告

一、基本情况

曲江区农业水价改革（小型灌区）计量项目主要建设内容为完成曲江区11个小灌区的农业水价计量设施安装及实施方案编制。项目于2023年8月3日开工，于2023年10月26日完工，2023年12月14日完成工程验收。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金78万元，用于曲江区农业水价改革（小型灌区）计量项目。

二、自评情况

（一）自评分数

根据资金申报文件、工程实施方案、监理等资料，资金支付，工程合同、施工照片、付款票据，整个施工过程规范、安全，对工程施工中满意度等项目管理的相关文件，自评分数为100分。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况。

该项目资金已申请22.8万预付款和55.2万进度款共计78万元，已支付2万元，已申请未支付76万元，支付率2.56%。

- （2）资金管理、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金78万元，用于曲江区农业水价改革（小型灌区）计量项目。

我单位对项目资金进行专款管理，做到专款专用，确保协调好项目的用款计划、用款进度、用款额度等，使项目的正常运作展开。科学设置项目绩效目标，确保各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。同时由主管局为监管部门，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

- （3）专项资金完成绩效目标情况

我单位积极协调施工方抓好施工进度，严格把好施工质量关，目前主体工程建设任务已基本完成，很好地完成了绩效目标。

- （4）专项资金分用途使用绩效

在项目工程开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出；在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

- 无

三、改进意见

- 无