附件12

# 曲江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：涉农统筹整合资金费

项目单位：（公章）

填报人姓名：赵智敏

联系电话：0751-6699303

填报日期：2024.01

2023年曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程绩效自评报告

一、基本情况

曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程主要建设内容为对曲江区14宗小型水库、19宗山塘、2条山洪沟进行水毁修复，项目分三个标段实施。目前三标段个均已开工，一标已于2023年12月完工；二标、三标2023年11月初开工，形象进度为45%，计划于2024年12月完工。

根据韶关市财政局《关于提前下达2023年省涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农[2022]163号）、《关于下达 2023 年省级涉农资金（部分重点水利项目）的通知》（韶财农〔2023〕126号）下达省涉农统筹整合转移支付资金72万元，下达地方专项债券资金（韶财债[2023]2号、韶财债〔2023〕45号、韶财债[2023]49号）共计2232.677774万元，用于曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程。

二、自评情况

（一）自评分数

项目自评分数98分，自评等级为优良。在前期工作中，该项目的目标设置完整、科学，有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作，能提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）；在实施过程中资金能及时到位，资金支付符合规范要求，项目管理符合规定；从项目绩效看，项目资金均未超预算，能按合同约定及时完成项目建设，质量合格，项目的实施未产生副作用，没有发生安全事故。项目完成后，保证了水利工程的安全运行，确保人民群众的生命财产安全和生产生活用水。项目的实施没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况

目前该项目已经申请2282.677774万元，其中专项债券2232.677774万元，涉农资金50万元。实际支付2237.677774万元，已申请未支付45万元，支付率98.03%。

（2）资金管理、项目管理情况

根据韶关市财政局《关于提前下达2023年省涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农[2022]163号）、《关于下达 2023 年省级涉农资金（部分重点水利项目）的通知》（韶财农〔2023〕126号）下达省涉农统筹整合转移支付资金72万元，下达地方专项债券资金（韶财债[2023]2号、韶财债〔2023〕45号、韶财债[2023]49号）共计2232.677774万元，用于曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程。

下达资金能及时到位，资金支付符合规范要求，项目资金管理符合规定。项目资金均未超预算，能按合同约定及时完成项目建设，质量合格，在项目实施过程中，区财政局全面跟踪项目资金的使用情况，区水务局组织相关人员对项目施工的工程质量等各方面的监督，并对完成的项目进行核查验收。项目的实施未产生副作用，没有发生安全事故。项目建设完成后，保证了水利工程的安全运行，确保人民群众的生命财产安全和生产生活用水。没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

（3）完成绩效目标情况

项目资金均未超预算，能按合同约定及时完成项目建设，质量合格，项目的实施未产生副作用，没有发生安全事故。项目完成后，保证了水利工程的安全运行，确保人民群众的生命财产安全和生产生活用水。项目的实施没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支付较滞后。

三、改进意见

建议尽量简化绩效评价的程序，增加绩效评价的培训力度。积极和各级部门进行沟通，确保资金及时支付。