2023年韶关市曲江区物业化管理项目

绩效自评报告

- 基本情况

韶关市曲江区物业化管理项目主要实施内容为对曲江区29座小型水库开展物业化管理工作，将原有分散的人员、财产、物资统一的归整起来进行集约化管理。项目管理服务于2022年11月1日开始，到2023年10月31日结束。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金214万元用于曲江区小型水库物业化管理项目。

二、自评情况

（一）自评分数

曲江区小型水库物业化管理项目自评分数为98分，根据资金下达文件、项目实施方案资料，以及资金支付率，工程合同、付款票据，整个管理过程规范等相关材料。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况

目前资金已申请付款176.55万元，已支付5万元，已申请未支付171.55万元，支付率2.8%。

（2）资金管理、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金214万元用于曲江区小型水库物业化管理项目。

在项目管理开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出，无超预算支出。项目能按合同约定及时完成项目管理，项目的管理未产生副作用。

（3）完成绩效目标情况

在物业化管理流程中，始终坚持高标准的质量要求，并借助管理单位开发的APP，显著提升了管理水平。这款APP为水库巡查记录、维修养护、隐患及整改的报告提供了强大的技术支持，确保隐患在萌芽状态即被消除，从而有力保障了水库的安全运行。项目实施后，确保了曲江区小型水库的安全运行，为下游农田的灌溉提供了坚实保障，实现了良好的经济效益和社会效益。

（4）分用途使用绩效情况

此管理项目预算投入214万元，省级涉农资金已安排214万元，投入率100%。做到专款专用，无超预算支出。专项资金分用途使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支付率低，主要原因是：资金支付进度慢，导致资金无法及时支付。

三、改进意见

加快支付进度，确保按时足额支付。