2023年韶关市曲江区水旱灾害防御

体系标准化绩效自评报告

一、基本情况

曲江区水旱灾害防御体系标准化建设项目涉及曲江区区级和10个镇（街），主要建设内容为完成曲江区本级水旱灾害防御体系标准化建设，包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系；完成松山街道、马坝镇、大塘镇、枫湾镇、小坑镇、沙溪镇、乌石镇、樟市镇、白土镇、罗坑镇等10个镇街的镇、村水旱灾害防御体系标准化建设，包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系；开展曲江区水旱灾害防御体系标准化建设总结。2022年12月已开工，项目已完工，计划2024年5月底完成验收。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金110万元。后经调增24.49万元，项目获得总资金为134.49万元。资金全部用于曲江区水旱灾害防御体系标准化建设项目。

二、自评情况

（一）自评分数

曲江区水旱灾害防御体系标准化建设项目自评分数为98分。根据资金下达文件、项目实施方案资料，以及资金支付率，工程合同、付款票据，整个施工过程规范、安全及建设后产生的效益和上级对项目的评估达标等级等相关文件。

（二）专项资金使用绩效

- （1）资金支出情况

目前资金已申请预付款110万元，已支付5万元，已申请未支付105万元，支付率3.71%。

- 资金管理情况、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金110万元。后经调增24.49万元，项目获得总资金为134.49万元。资金全部用于曲江区水旱灾害防御体系标准化建设项目。

在项目开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出，无超预算支出。项目能按合同约定及时完成项目建设，项目的实施未产生副作用。

- （3）完成绩效绩效目标使用情况

曲江区较好地完成了水旱灾害防御体系标准化建设工作任务,通过韶关市水务局对曲江区水旱灾害防御体系标准化建设评估得分为98.9分,结果为优秀;镇级建设方面,经区水务局以查阅资料等方式进行检查评估,下辖的10个镇街中9个镇街的评估结果均为优秀,1个镇评估结果为良好。

- （4）专项资金使用绩效

此项目工程预算投入251.06万元，省级涉农资金已安排134.49万元，投入率100%，剩余资金等待后续文件调整下达。已下达资金做到专款专用，无超预算支出。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支付率低，主要原因是：资金支付进度慢，导致资金无法及时支付。

三、改进意见

加快支付进度，确保按时足额支付。