2023年韶关市曲江区2023年度第三方水土保持技术支持服务项目绩效自评报告

一、基本情况

- 韶关市曲江区2023年度第三方水土保持技术支持服务项目服务内容为完成年度曲江区生产建设项目水土保持监督检查计划及图斑复核工作，通过上级对曲江区的年度水土保持考核工作，进一步加强全区水土保持监管工作。2023年3月30日签订合同，已完成水土保持监督核查工作，目前完成进度100%。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金27.3万元用于韶关市曲江区2023年度第三方水土保持技术支持服务。

二、自评情况

（一）自评分数

根据资金申报文件、工程实施方案、监理等资料，资金支付，工程合同、施工照片、付款票据，整个施工过程规范、安全，对工程施工中满意度等项目管理的相关文件，自评分数为100分。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况

该项目根据服务项目进度已申请支付涉农专项资金19.11万元，目前已支付5万元，已申请未支付14.11万元，支付率26.16%。

（2）资金管理、项目管理情况

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金27.3万元用于韶关市曲江区2023年度第三方水土保持技术支持服务。

我单位对项目资金进行专款管理，做到专款专用，确保协调好项目的用款计划、用款进度、用款额度等，使项目的正常运作展开。科学设置项目绩效目标，确保各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。同时由主管局为监管部门，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

（3）专项资金完成绩效目标情况

2023年3月30日签订合同，已完成部分水土保持监督核查工作。2024年3月已完成任务，形象进度100%，按计划很好地完成了绩效目标。

（4）专项资金分用途使用绩效

在项目开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出；在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无