2023年韶关市曲江区中小河流水毁修复

工程绩效自评报告

一、项目基本情况

韶关市曲江区中小河流水毁修复工程涉及河道总长度26.68km，主要修复措施有河道疏浚、加固损坏护岸措施、重建损毁护岸措施、加固或重建损毁陂头、重建损毁机耕桥等。主要建设内容有河道疏浚范围17.6km，修复堤防1648m，修复护岸3560m，新建护岸7728m，新建、重建或加固陂头7座，重建机耕桥9座。项目于2022年10月22日完成立项审批工作；2023年1月19日韶关市曲江区水务局对初步设计进行了批复。该项目施工按六个标段进行实施，监理以一个标段确定；2023年3月完成施工及监理招投标工作。各标段于2023年4月20日陆续开工，至12月底已完成主体工程建设。

2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金350万元，地方政府专项债券资金（韶财债[2023]2号、韶财债〔2023〕45号、韶财债[2023]49号）共下达4520.58万元，用于韶关市曲江区中小河流水毁修复工程的施工进度款、监理费、第三方质量检测费、设计费等工程费用。

二、自评情况

（一）自评分数

韶关市曲江区中小河流水毁修复工程绩效评价自评分数为98.5分，绩效等级自评为：优。

（二）专项资金使用绩效

- （1）专项资金支出情况。

- 项目已申请4554.21万元，已支付4525.580906万元，已申请未支付预付款28.63万元，支付率99.37%。

- 专项管理、项目管理情况。

- 2022年12月26日，韶关市财政局以《关于提前下达2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶曲财农[2022]163号文）下达省级涉农资金350万元，地方政府专项债券资金（韶财债[2023]2号、韶财债〔2023〕45号、韶财债[2023]49号）共下达4520.58万元，用于韶关市曲江区中小河流水毁修复工程的施工进度款、监理费、第三方质量检测费、设计费等工程费用。

- 工程建设资金使用遵循专款专用的原则，按规定用于批准的水利基本建设项目，没有挤占和挪用专款。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

- 设立项目法人单位，人员设置满足要求，资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好。资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范。

- （3）专项资金完成绩效目标情况

- 韶关市曲江区中小河流水毁修复工程总体绩效目标为完成中小河流灾后修复重建工程，包含河道整治、清淤，修复或重建河堤、护岸、水陂、机耕桥等。工程涉及河道总长度26.68km，主要建设内容有河道疏浚范围17.6km，修复堤防1648m，修复护岸3560m，新建护岸7728m，新建、重建或加固陂头7座，重建机耕桥9座，已按批复文件完成全部治理河长及相关建设内容，完成年度绩效目标。

- （4）专项资金使用绩效

- 韶关市曲江区中小河流水毁修复工程的主要任务为排除河道险情，恢复河岸防护功能，提高河道两岸防洪和防冲抗滑能力，保护农田不受冲刷，确保农业生产安全，减免防护区内洪水灾害或减轻洪水灾害造成的损失。

- 通过不懈地努力，韶关市曲江区中小河流水毁修复工程建设取得了一定成效，基本按照上级部门的要求按时按质完成工程建设任务，从目前工程初步检验情况看，工程质量较好，工程达到设计标准的要求，深受群众欢迎和拥护。

（三）专项资金使用绩效存在问题

无。

三、改进意见

1、强化乡镇的主体责任，加强前期及实施过程中的沟通与协调力度。

2、做好勘察设计前期准备工作，与当地政府村民多沟通，使设计方案切实可行。

3、切实加强建后管理工作，落实建后管护资金，使中小河流治理工程发挥应有效益。