附件1：

2023年韶关市曲江区流域面积50-1000平方公里河道水域岸线保护与利用规划

绩效自评报告

一、基本情况

韶关市曲江区流域面积50-1000平方公里河道水域岸线保护与利用规划编制主要内容为：根据《流域面积50～1000平方公里河流岸线规划任务清单(一市一单）》曲江区一共涉及三个年度共20条河流，河道总长329.23km，进行岸线保护与利用现状分析、岸线规划目标确定、岸线保护目标与开发利用控制条件分析、岸线控制线和功能区划分、岸线管理要求制定、规划环境影响评价等方面。《韶关市曲江区流域面积50-1000平方公里河道水域岸线保护与利用规划》核定项目概算总投资360.00万元。

该项目于2023年8月正式开展编制工作，截止目前，已完成2023年度8条河流相关工作任务，河道总长207.58km，占比63.05%；已完成2024、2025年度10条河流相关工作任务，河道总长108.43km，占比32.93%；综上所述，目前已完成工作量，占总工作量的95.98%。计划2024年5月31日前完成全部规划编制任务。

2023年涉农资金下达360万元（韶财农[2022]163号），截至目前为止到位资金合计为360万元，用于韶关市曲江区流域面积50-1000平方公里河道水域岸线保护与利用规划编制项目。

二、自评情况

（一）自评分数

根据资金申报文件、规划报告等资料，资金支付，采购合同、外业照片、付款票据，整个规划编制过程规范、安全。此次规划项目自评分数为95分。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况。

该项目申请107万元，已支付5万元，已申请未支付102万元，支付率1.39%。

- 资金管理、项目管理情况

2023年涉农资金下达360万元（韶财农[2022]163号），截至目前为止到位资金合计为360万元，用于韶关市曲江区流域面积50-1000平方公里河道水域岸线保护与利用规划编制项目。

- 我单位对项目资金进行专款管理，做到专款专用，确保协调好项目的用款计划、用款进度、用款额度等，使项目的正常运作展开。科学设置项目绩效目标，确保各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。同时由主管局为监管部门，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

- （3）专项资金完成绩效目标情况

- 我单位积极协调编制规划方抓好编制规划进度，严格把好规划质量关，目前主体编制规划任务已基本完成，通过对曲江区流域面积50-1000km2的河流水域岸线保护和利用现状调查及存在问题分析、经济社会发展对岸线保护和利用需求分析、岸线保护与利用控制条件分析，将岸线功能区划分为“三区三线”，即岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和临水边界线、堤顶控制线、外缘边界线。并制定岸线管控要求，做出环境影响评价，提出保障措施。对我区的河湖管护提供了有力的依据，具有良好的社会效益，很好地完成了绩效目标。

（4）专项资金分用途使用绩效

此次项目预算投入360万元，实际投入357.12万元，投入率98%。在项目开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出。在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。此项目开展后，可加强河道水域岸线有效保护，实现岸线资源优化配置、集约开发与可持续利用，全面发挥河道岸线的综合功能，具有良好的社会效益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

涉农资金支付率低。

三、改进意见

- （一）加强与区财政相关部门沟通，加快资金支付

- （二）督促编制单位加强编制规划管理工作，加快编制规划顺利完工。