2023年韶关市曲江区苍村水库除险加固

工程绩效自评报告

一、基本情况

苍村水库除险加固工程主要建设内容有：溢洪道除险加固工程、溢洪道出口河道疏浚工程、大坝防渗处理工程、导流输水隧洞防渗处理工程、金属结构及机电设备安装等。韶关市发展和改革局以韶发改投审〔2022〕36号《韶关市发展和改革局关于韶关市曲江区苍村水库除险加固工程项目初步设计的批复》核定项目概算总投资3098.38万元。

该工程于2023年1月正式开工建设，2023年汛期来临前已完成溢洪道出口河道疏浚、溢洪道除险加固、大坝塑性混凝土防渗墙、边坡治理等主要工程，确保了苍村水库安全度汛。汛期结束后，按施工计划实施了隧洞维修等项目，截止目前主体工程建设任务已基本完成。计划2024年1月25日前完成全部工程建设任务。

2023年涉农资金下达1549万元（其中韶财农[2023]44号病险水库除险加固奖补资金1084万元，韶财农[2023]126号465万元）；2023年区地方专项债下达资金1000万元；韶财工[2022]64号文应急抢险资金中统筹110.68万元。截至目前为止到位资金合计为2659.68万元,资金全部用于苍村水库除险加固工程。

二、自评情况

（一）自评分数

根据资金申报文件、工程实施方案、监理等资料，资金支付，工程合同、施工照片、付款票据，整个施工过程规范、安全，和水库员工对工程施工中满意度等项目管理的相关文件。此次苍村水库除险加固工程自评分数为95分。

（二）专项资金使用绩效

（1）专项资金支出情况。

该项目已申请资金1666.61万元，已支付资金1121.82万元，其中债券资金支付工程预付款、进度款、部分监理费和农民工工资1000万元，省级应急抢险资金支付可行性研究报告编制费21.82万元，涉农资金支付工程进度款100万元。已申请未支付544.79万元，支付率67.31%。

- 资金管理、项目管理情况

2023年涉农资金下达1549万元（其中韶财农[2023]44号病险水库除险加固奖补资金1084万元，韶财农[2023]126号465万元）；2023年区地方专项债下达资金1000万元；韶财工[2022]64号文应急抢险资金中统筹110.68万元。截至目前为止到位资金合计为2659.68万元,资金全部用于苍村水库除险加固工程。

- 我单位对项目资金进行专款管理，做到专款专用，确保协调好项目的用款计划、用款进度、用款额度等，使项目的正常运作展开。科学设置项目绩效目标，确保各项符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据我单位工作实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。同时由主管局为监管部门，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

- （3）专项资金完成绩效目标情况。

我单位积极协调施工方抓好施工进度，严格把好施工质量关，目前主体工程建设任务已基本完成，大大提高了溢洪道、大坝等水库工体性能，消除安全隐患，保证人民生命财产安全，具有良好的社会效益，很好地完成了绩效目标。

（4）专项资金分用途使用绩效。

此次项目工程预算投入3098万元，实际投入2659.68万元，投入率85%。在项目工程开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出。在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。此项目开展后，苍村水库能安全运行，消除安全隐患，保障苍村水库顺利安全供城区生产生活用水，促进和加强了人们的水资源周边设施设备保护观念，唤醒人们加强环境治理的意识，具有良好的社会效益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

涉农资金支付率低。

三、改进意见

- （一）加强与区财政相关部门沟通，加快资金支付

- （二）督促施工单位加强工程管理工作，加快工程顺利完工结算。