附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：松山街道市政消火栓项目

项目单位：（公章）韶关市曲江区松山街道办事处

填报人姓名：聂佳莹

联系电话：0751-8783328

填报日期：2023年4月14日

曲江区2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、监督情况。

我街道北区社区被列入区火灾高风险区域挂牌整治社区，由于历史原因，北区社区辖区范围的厂南大道至南华馨苑大门口路段缺少市政消火栓，按照火灾高风险区域整治验收标准，需增加建设市政消火栓。2021年7月，区政府同意解决我街道的市政消火栓建设资金问题，并由我街道按流程负责市政消火栓采购项目。2021年10月已完成项目釆购并在现场实施完成安装，并于12月完成验收。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

项目圆满完成目标，项目自评等级优秀，前期工作得分20分，目标明确合理，实施过程40分，因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位，项目资金使用规范。项目绩效40分，项目成本未超预算，按计划完成本项目，周边群众满意度100%。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该笔资金共335200.06元，全部用于消火栓工程费用。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 社区共增设6个消火栓，减低火灾风险，保障社区居民安全。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 确保火灾风险区域整治工作顺利完成，减低火灾风险及保障火灾风险区域安全。

- 存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

- 对接工作没做到位，资金到位不及时。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

我们将继续加强消火栓系统的维护和管理，定期检查设备和管道状况，加强成本控制，优化设计、降低建设成本，加强与消防部门和用户的沟通，不断改进服务质量和水平，提高满意度，以进一步提升消火栓项目的建设和运营效果，确保城市消防安全得到保障。