附件6

项目绩效自评报告

财政事权名称：

对应政策任务个数：19    及具体名称：19宗退出类电站退出

预算单位：（公章）

填报人姓名：姜祥德

联系电话：18138628856

填报日期：2025年4月29日

一、基本情况

按照《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省小水电分类整改工作省级奖补方案>的通知》（粤财农﹝2023﹞38号），纳入奖补名单电站按照2500元/千瓦标准进行奖补（含工作经费）。韶关市曲江区纳入省级奖补名单电站19宗，总装机1.3696万千瓦，省级奖补金额共计3424万元；2024年下达省级奖补资金70%，共计2396万元用于2024年曲江区退出类电站退出工作。该项资金主要用于2024年19宗退出类电站业主补偿、电站拆除及生态恢复、曲江区退出类电站价值评估工作。截至目前，19宗退出类电站已全部退出，退出补偿资金按照已签署补偿协议已支付1965.06万元，曲江区退出类电站价值评估工作已支付34.5万元，剩余396.44万元计划用于2024年19宗退出类电站拆除及生态恢复工作，正在由属地镇政府沙溪镇、罗坑镇负责实施。

二、自评情况

（一）自评结论

按照《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发<广东省小水电分类整改工作省级奖补方案>的通知》（粤财农﹝2023﹞38号），将省级奖补资金统筹用于曲江区退出类电站退出工作，完成了省级下达的19宗退出工作任务。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

（1）业主补偿费用：已按签署的补偿协议支付1965.06万元，约为总补偿费用的60%，剩余尾款按照补偿协议待区级验收完成后再进行支付。

（2）价值评估费用：韶关市曲江区退出类电站价值评估项目，总费用34.5万元，已全部支付。

（3）拆除及生态恢复费用：剩余396.44万元计划用于2024年19宗退出类电站拆除及生态恢复工作，正在由属地镇政府沙溪镇、罗坑镇负责实施。

2.专项资金完成绩效目标情况。

已完成19宗退出类电站退出。

- 3.专项资金分用途使用绩效。

- 无

- 专项资金使用绩效存在的问题

- 无

三、改进意见

无