附件6

- 曲江区绩效自评报告

（2024年度）

评价类型： 项目实施过程评价 ●

项目完成结果评价 £

项目名称：政府工程第三方审核费

项目单位：（公章）曲江区财政局

填报人姓名：李智永

联系电话：0751-6679328

填报日期：2025.4.28

曲江区2024年度绩效自评报告

- 一、项目基本情况及自评结论

- 项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展以及监督情况。

- 2024年，我中心为加强我区财政性投资工程项目预结算评审的时效性，保证评审质量和效率，结合工作实际，按公开、公平、公正的原则，采取公开招标的方式，择优选取6家高素质、高质量和高效率的工程造价咨询机构，作为我中心的协作中介机构。按照国家、省、市有关工程造价的法律法规、政策和文件，以及基建财务管理的有关规定，对6家机构要求本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展评审工作，按要求，按时按质按量提供审核成果文件，并对成果文件的真实性、准确性、完整性和合法性负责。同时，6家机构需接受我中心对成果文件进行抽样复核、审查，协作中介机构必须无条件配合做好复核和考核等相关工作。

- 经区十六届人民代表大会第四次会议审议通过安排“政府工程第三方审核费”项目经费预算60万元，2024年1月已下达预算指标，资金到位率100%。实际支出47.42万元，支出率79.03%，结余12.58万元，年末已清零。“政府工程第三方审核费”项目资金绩效目标完成良好，进一步加强了对工程建设活动的监督管理，维护了工程市场秩序，保证工程质量和安全，同时，有效控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为。

- 综述项目自评等级和分数进行说明。

- 该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。

- 二、绩效表现

- 资金使用情况以及产生的效益、影响。

- 分析资金使用情况。

- 该项目没有截留、挪用、虚列资金等现象，采取国库集中支付，直接支付至第三方评价机构，项目实施成效显著。

- 项目的绩效目标完成情况。

建立绩效管理制度化、规范化工作机制，优化完善绩效评价财政局内部工作流程，明确工作责任，优化评价方法，建立各股室共同参与、各负其责，共同对第三方评审业务进行全程跟踪和监督管理，严格审核工程评价报告，确保第三方评审业务质量，并将评审结果反馈工程单位，督促其整改，提高评审业务的质量和公信力。同时，有效控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为，提高全区各财政性资金工程项目评审时效，加快推进区重点项目，为项目落实保驾护航。

- 产生效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 财政评审是工程项目实施过程中不可缺少的环节，具有有效控制工程造价，防止高估冒算，节约财政资金的意义，并且为维护社会经济秩序，促进曲江经济发展贡献了一份力量。

- 存在问题。

- 因项目完成的时间跨度大，且部分项目存在资料提交不及时、需验收等手续，故存在跨年度支付情况。

- 三、整改措施

- 1、进一步加强对工程建设活动的监督管理，维护工程市场秩序，保证工程质量和安全；

- 2、控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为；

- 3、加强我区财政性投资工程项目预、结算评审时效性，保证评审质量和效率。

4、加强对第三方评审业务的监督管理。