附件4

- 曲江区绩效自评报告

（2024年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：曲江区应急指挥中心系统（指挥车辆）运营维护经费

项目单位：（公章）曲江区应急管理局

填报人姓名：肖燕云

联系电话：6667726

填报日期：2025.4.12

曲江区应急指挥中心系统（指挥车辆）运营

维护经费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展以及监督情况。

- 根据《关于印发韶关市县（市、区）应急管理信息化实施方案的通知》（韶应急﹝2019﹞78号）以及韶关市应急管理局转发《广东省应急管理厅关于印发广东省地市（县）应急指挥中心建设指南》的通知（韶应急﹝2019﹞185号）要求，区政府批拨专项资金98.4万元开展区应急指挥平台建设，应急指挥平台项目建设于2020年1月完工并投入运行。2024年1月区政府批拨我局将曲江区应急指挥中心系统（指挥车辆）运营维护经费列入财政预算3万元。用于支付区应急指挥平台语音数字中继运行和移动单兵对讲机手机流量费及移动应急指挥车辆费用。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

按照计划目标，应急指挥系统、移动单兵对讲机手机及移动应急指挥车辆正常运行，质量合格。通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行自评，资金使用绩效为“优”。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

- 曲江区应急指挥中心系统（指挥车辆）运营维护经费3万，用于支付1台E1语音数字中继2.4万元/年，3台移动单兵对讲机手机流量费2124元/年，提供数字语音传输信道，系统保障正常运行。剩下经费用于移动应急指挥车辆确保抢险现场指挥通信保障正常。

2、项目的绩效目标完成情况。

应急指挥系统、移动单兵对讲机手机及移动应急指挥车辆正常运行，质量合格。截止评价时，已完成2024年设定的目标任务，完成进度100%。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

确保指挥调度系统的正常运行，为领导决策、指挥调度提供有力保障。

（二）存在问题。

按照项目建设设计需求标准全面运行应急指挥平台，每年需系统网络专线运行费5万元、系统运行维护费5万元、系统设备损坏更换费5万元，区应急管理信息化系统维护经费合计15万元。而2024年区政府下拨应急指挥中心系统（指挥车辆）运营维护经费仅3万元，难以确保系统全面正常运行。

三、整改措施。

建议根据项目实际支出情况，加大财政预算，保障区应急管理局指挥中心全面正常运行。下一步，我局将进一步加强应急指挥平台系统正常运行保障工作，规范工作经费使用，为领导决策及指挥调度提供有力保障。