城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业审批
韶环曲（噪）夜字〔2024〕7号

施工单位：浙江郡荣建设有限公司          建设单位：韶关市曲江正德置业有限公司
项目名称：玥珑山商住小区八期
施工现场地点：曲江区马坝镇马坝大道20号
许   可   内   容

	施工内容
	施工时间
	施工部位
	使用机械
	备注

	基础混凝土连续浇筑
	2024年12月12日至

2024年12月24日
	64栋底板基础、65栋底板基础
	泵车2台、磨光机2台、振动棒2台
	


说明：1、夜间施工一经批准，施工单位不得擅自改变施工内容及作业部位；

          2、禁止使用未经批准使用的机械设备；

          3、实施文明施工，切实落实降低施工噪声的措施。

韶关市生态环境局

2024年12月11日
