# 曲江区绩效自评报告

（2020年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：2019年曲江区第三批农村危房改造补助资金

项目单位：（公章）

填报人姓名：刘秋萍

联系电话：13640094716

填报日期：2021年3月22日

2019年第三批农村危房改造绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

农村危房改造，是解决“两不愁三保障”，如期打赢脱贫攻坚战的硬任务、硬要求。2019年我区已完成危房改造任务。2019年8月，《关于下达2019年我市农村危房改造任务的通知》（韶市建联字〔2019〕21号）文件下达我区2019年农村危房改造户88户（其中第三批验收农村危房改造户42户）。通过实施2019年农村危房改造，我区第三批42户四类重点贫困户住房安全保障，为2020年打赢脱贫攻坚战打下基础。

二、绩效目标完成情况分析

(一）资金投入情况分析。(分析资金执行和管理等情况。）

1.项目资金到位情况。

我区第三批县级配套补助资金已配套下达到位。

2.项目资金执行情况。

我区共向竣工验收合格农户42户发放补助资金合计135万元，地方财政资金135万元。

3.项目资金管理情况。

我区严格按照相关规定，专款专用，危改对象户的确定及补助金额必须严格按照个人申请、群众评议表决、村委会上报、镇级审核、县级住建部门审批、公告公示等程序，并建立了严格的报帐制度和公示制度，加强对项目资金的监管，确保危改资金安全高效安全运行。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 我区已于2019年底完成88户危房改造任务，并在2020年1月前按照补助标准对竣工验收合格农户发放补助资金，全面完成我区危房改造任务。

- 绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况。

- 严格按照时间节点，加强督促督导，到2019年11月底，已实现88户100%开工，到12月底，88户已全部竣工。改造后房屋基本功能齐全，实现了厕所、厨房、人蓄分离等基本功能。

- 2.效益指标完成情况分析。

- 通过实施危房改造，完成了我区88户相对贫困户的住房安全目标，为实现“两不愁，三保障”目标，为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。

- 3.满意度指标完成情况。

- 我区通过现场评估和抽查，危房改造农户满意度达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因。

- 无

- 下一步改进措施。

- 建立防止返贫监督和帮扶长效机制，对因灾或其他原因导致唯一住房有安全隐患的扶贫对象，通过加固维修、拆除重建、搬迁、镇级集中安置等方式进行兜底保障其安全住房。做好社会救助兜底保障对象家庭危房改造建设管理的资金使用以及技术和指导工作，确保建房施工质量安全，进一步完善房屋居住功能，达到危房改造入住标准。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

农村危房改造是精准扶贫脱贫攻坚战的一项重要工作，是健全扶贫脱贫指标体系的重要举措。2020年，我区对该绩效后评价项目评价自评结果得分98分。

- 其他需要说明的问题

无。