
曲江城区范围内可新开发智慧停车项目

实施方案（征求意见稿）
为解决曲江区市民停车需要，在韶关市智慧停车“一张网”建设项目（一期）基础上，根据区组织收入工作部署，特制定本实施方案。
一、项目目的

根据韶关市智慧停车“一张网”建设项目（一期）工作要求，我区4702个公共停车泊位已移交给韶关市城市运营有限公司。为进一步满足群众停车需求，在韶关市智慧停车“一张网”建设项目（一期）基础上，将曲江城区部分具备条件的道路设置智慧路边停车车位，以改善车位短缺、停车混乱、长期占用、管理无序等现象。
二、项目范围和建设内容

城区除韶关市智慧停车“一张网”建设项目（一期）以外的路内符合停车泊位设置条件的停车位资源和对已规划路段路内符合停车泊位设置条件的停车资源纳入项目范围。曲江城区范围内可新开发的25条市政路段中2680个路内停车泊位（按片区分为城区20条路段2195个路内停车位，松山片区5条路段485个路内停车位；按是否建成路段分为已建成路段为1375个路内停车位，在建路段为1305个停车位，最终以实际建成数为准）进行改造管理运营，具体实施路段见下：

二类车位（9条已建成路段，约1110个泊位）：梅花大道中（珑悦山段靠近马坝大道段）、松山东路、环山北路（鸿景段）、曲江碧桂园片区5条路段、厂南大道（韶钢大门口至红旗区北门路段）、南园路、东园路、厂南大道（东区实验学校至东区六分区路段）、冰室路等；

三类车位（已建成和正在建设的16条路段，约1570个泊位）：开元路、开创路、梅花北路、盛世路、狮岩北路、宝溪南路、宝溪中路、迥龙路、锦绣路、爵光北路、爵光路、前程路、塘下路、下何路、沿堤四路、玉麟路。

三、收费标准和建议

根据《关于调整曲江区城市道路路内机动车停车服务收费标准的通告》，路内停车指导收费标准如下，指导收费标准如下：

路内停车收费标准

	路段
	停车时间
	小  车
	大  车

	二类
	8:00-22:00
	首30分钟
	免费
	按实际

占位数计

	
	
	首30分钟后每30分钟
	1.5元/车位
	

	
	
	收费时段内最高限价
	20元/车位·天
	

	三类
	8:00-22:00
	6小时内（含6小时）
	5元/车位
	

	
	
	收费时段内最高限价
	10元/车位·天
	

	说明
	1、路内停车最高限价是指收费时段内，同一车辆在同一车位连续停放每天最高的收费标准；

2、22:00-次日8:00免费；

3、二类路段是指商业次繁华路段，三类路段是指除一类、二类路段外的其它路段；

4、执行任务的军警车辆、消防救援车辆、实施救助的医院救护车辆及正在作业的市政工程车辆，免收机动车停放服务费；

5、部分路段车位可实行包月（半年）停车，停车价格在不高于此标准范围内由经营者与停车者商定。


收费标准由区国投公司报区发改局核准，区市政管理中心对路段类别进行确定，报区政府批准后实施。

预计收入

参照韶关市智慧停车“一张网”建设项目（一期）价值评估（即每个车位2.56元/天）计算，2680个路内停车泊位20年的资源款约为5008.38万元。

五、项目实施步骤

该项目前期工作由韶关市曲江区市政管理中心完成，具体包括编制可行性研究报告及项目实施方案、组织报告评审与方案听证会/论证会、发布实施方案征求意见稿、开展社会稳定性风险评估、通过司法局合法性审查等，最终形成《曲江城区范围内可新开发智慧停车项目实施方案》。

后续具体实施工作，将在区委区政府确定后正式推进，相关进展将及时向社会公布。
附件：曲江城区范围内可新开发智慧停车项目车位清单

（最终以实际划定为准）

韶关市曲江区市政管理中心

2025年11月27日

附件：曲江城区范围内可新开发智慧停车项目车位清单（最终以实际划定为准）

	序号
	区域
	路名
	位置
	路段类型
	路段类别
	单边/双边
	路长
	预计车位数量
	备注

	1
	城区路内停车位
	开元路
	北起盛世路南至梅花北路止
	现有路段
	三
	双
	442
	76
	新路路宽20米以下暂按单边进行计算，20米以上按双边进行计算，由于新建路段，路况状况未知，不可避免有出入口，人行道以及公交车站，暂无法估算，故预计车位数量暂按十米一个车位进行计算

	1
	
	开创路
	北起盛世路南至梅花北路止
	建成未通车
	三
	单
	368
	30
	

	3
	
	梅花北路
	西起马坝大道东至曲江大道止
	现有路段
	三
	单
	877
	81
	

	4
	
	盛世路
	西起马坝大道东至曲江大道止
	建成未通车
	三
	双
	457
	78
	

	5
	
	狮岩北路
	北起滨江南路南至狮岩路止
	在建路段
	三
	双
	505
	89
	

	6
	
	宝溪南路
	西起风度大道东至马坝大道止
	在建路段
	三
	单
	1212
	115
	

	7
	
	宝溪中路
	西起风度大道东至马坝大道止
	在建路段
	三
	双
	1263
	240
	

	8
	
	迥龙路
	北起宝溪南路南至沿堤四路止
	在建路段
	三
	单
	1016
	95
	

	9
	
	锦绣路
	北起宝溪中路南至韶州大道止
	在建路段
	三
	单
	551
	49
	

	10
	
	爵光北路
	北起韶州大道南至爵光路止
	在建路段
	三
	单
	343
	28
	

	11
	
	爵光路
	西起风度大道东至马坝大道止
	在建路段
	三
	单
	1330
	127
	

	12
	
	前程路
	北起宝溪中路南至沿堤四路止
	在建路段
	三
	双
	1183
	224
	

	13
	
	塘下路
	西起迥龙路东至马坝大道止
	在建路段
	三
	单
	245
	18
	

	14
	
	下何路
	北起爵光路南至沿堤四路止
	在建路段
	三
	单
	347
	28
	

	15
	
	沿堤四路
	西起风度大道东至马坝大道止
	在建路段
	三
	双
	1420
	272
	

	16
	
	玉麟路
	北起宝溪中路南至宝溪南路止
	在建路段
	三
	单
	264
	20
	

	17
	
	梅花大道中（珑悦山段靠近马坝大道段）
	东起曲江大道（彩虹门），西至梅花大道西止
	现有路段
	二
	双
	448
	136
	

	18
	
	松山东路
	东起十六冶家属区，西至松山路止
	现有路段
	二
	双
	394
	94
	

	19
	
	环山北路（鸿景段）
	/
	现有路段
	二
	双
	217
	57
	

	20
	
	曲江碧桂园片区
	5条路段
	现有路段
	二
	双
	2026
	338
	

	小计
	2195
	

	21
	松山片区路内停车位
	厂南大道
	韶钢大门口至红旗区北门路段
	现有路段
	二
	单
	300
	55
	

	22
	
	南园路
	西区电视台至西区五分区路段
	现有路段
	二
	单
	700
	110
	

	23
	
	东园路
	东区八分区至东区六分区路段
	现有路段
	二
	单
	850
	125
	

	24
	
	厂南大道
	东区实验学校至东区六分区路段
	现有路段
	二
	单
	400
	75
	

	25
	
	冰室路
	东区四分区至东区市场路段
	现有路段
	二
	单
	800
	120
	

	小计
	485
	

	合计
	2680
	



